АДМИНИСТРАЦИЯ

Липовского муниципального образования

Марксовского муниципального района
 Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.02.2024 г. № 09

Об утверждении муниципальной программы  «Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования

Марксовского муниципального района  Саратовской области

на 2024-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Липовского муниципального образования, постановлением администрации Липовского муниципального образования от 10.06.2019 г. № 33 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в Липовском муниципальном образовании»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу «Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 г.

3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Липовского муниципального образования.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Липовского

муниципального образования                                   С.Н. Литвинов

Приложение к постановлению администрации

Липовского муниципального образования      Марксовского муниципального района

от  29.02.2024 г. № 09

Паспорт муниципальной программы

«Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования

Марксовского муниципального района  Саратовской области

# на 2024-2026 годы»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Участники муниципальной программы | Администрация Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Организация освещения улиц и улучшения технического состояния электрических линий уличного освещения, улучшение санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий, совершенствование социального пространства Липовского МО; 2. Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 2. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Липовском МО, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, способный обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение уровня эстетичности территории поселения; 2. Повышение уровня комфортности территории поселения; 3. Улучшение внешнего вида территории поселения; 4. Повышение заинтересованности в энергосбережении. |
| Федеральные проекты, реализуемые в рамках реализации муниципальной программы | Нет |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 300 000,00 рублей, в том числе: 2024 год – 100 000,00рублей; 2025 год – 100 000,00 рублей; 2026 год – 100 000,00 рублей |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы составляет 0,0 рублей, в том числе: 2024 год – 0,0 рублей; 2025 год – 0,0 рублей; 2026 год – 0,0 рублей |

2. Понятия и термины

Уличное освещение — средства искусственного увеличения оптической видимости на улице в тёмное время суток. Как правило, осуществляется лампами, либо уличными светильниками,  закреплёнными на мачтах, столбах, путепроводах и других опорах.  Лампы включаются в ночное время автоматически с помощью элементов системы управления освещением.

Энергосбережение (экономия энергии) - реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

Энергоэффективность - это комплекс организационных, экономических и технологических мер, направленных на повышение значения рационального использования энергетических ресурсов в производственной, бытовой и научно - технической сферах.

3. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время фактическое состояние систем наружного освещения улиц, проезжей части дорог и других мест массового пребывания населения на территории Липовского муниципального образования (далее – Липовское МО) не в полной мере отвечает современным требованиям.

Физическое и моральное старение установленного оборудования опережает темпы его реконструкции и модернизации. Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения  показывает, что средний износ сетей уличного освещения составляет 30%, что не обеспечивает нормальный уровень освещения улиц  поселения, предусмотренного СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Некоторые части сети уличного освещения  нуждаются в ремонте, реконструкции или замене. Некоторые улицы, места отдыха и массового пребывания населения, а также объекты образования и здравоохранения имеют недостаточное наружное освещение.

Планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды наружного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей местного бюджета. По этой причине наружное освещение работает не в полном объеме, также не в полном объеме производится и ремонт осветительных приборов.

Необходимость программного регулирования данного вопроса в 2024 – 2026 годах также обусловлена положениями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа направлена на решение одной из приоритетных задач в рамках повышения качества жизни населения и благоустройства Липовского МО. Реализация программных мероприятий позволит в конечном итоге решить первоочередную задачу по организации освещения улиц и дорог, а также мест массового пребывания жителей муниципального образования.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования, модернизация сетей уличного освещениям позволит:

- снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов;

- повысить надежность и долговечность работы сетей;

- улучшить условия проживания граждан на территории Липовского МО;

- повысить уровень безопасности дорожного движения, уровень благоустройства;

- снизить уровень криминогенной обстановки.

В Липовском муниципальном  образовании всего установлено 78 светильников, из которых более половины нуждается в ремонте

4. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы

Муниципальная программа «Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области на 2024-2026 годы»  (далее - Программа) - документ, формулирующий и увязывающий по срокам, финансовым, трудовым, материальным и иным ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, а также текущую деятельность его экономического и социального секторов, обеспечивающих сбалансированное устойчивое развитие поселения.

Важнейшим условием устойчивого развития муниципального развития является разработка и эффективная реализация данной Программы, предусматривающая содержание устройств уличного освещения в надлежащем состоянии и эксплуатацию инженерных коммуникаций в соответствии с установленными правилами и нормами.

Основной целью  Программы являются  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение энергетической эффективности в Липовском МО.

Основными задачами являются:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

2. Повышение энергетической эффективности в Липовском МО

Ожидаемые результаты от реализации программы:

1. Повышение уровня эстетичности территории поселения

2. Повышение уровня комфортности территории поселения

3. Улучшение внешнего вида территории Липовского МО;

4. Повышение заинтересованности в энергосбережении.

Приложение № 1

К муниципальной программе «Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования

Марксовского муниципального района  Саратовской области на 2024-2026 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования

Марксовского муниципального района  Саратовской области на 2024-2026 годы»

| Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 1 «Организация освещения улиц и санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий, совершенствование социального пространства Липовского МО» |  |  |  |  |
| Мероприятие: 1 «Предоставление пользователю места для установки светодиодных светильников на опорах ЛЭП в населенных пунктах Липовского МО на условиях аренды» | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 168 000,00 |
| Основное мероприятие: 2 «Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности» |  |  |  |  |
| Мероприятие: 1 Ремонт и замена осветительного оборудования, вышедшего из строя, а также установка нового оборудования (уличных светильников, фотореле, энергосберегающих ламп) | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 132 000,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования

Марксовского муниципального района  Саратовской области на 2024-2026 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района

Саратовской области на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |
| Муниципальная программа « Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: 1 «Организация освещения улиц и санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий, совершенствование социального пространства Липовского МО». |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие: 1 «Предоставление пользователю места для установки светодиодных светильников на опорах ЛЭП в населенных пунктах Липовского МО на условиях аренды» | Руб. | 56 000,00 | 56 000,00 |  | 56 000,00 |  |
| 6 | Основное мероприятие: 2 «Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие: 1 Ремонт и замена осветительного оборудования, вышедшего из строя, а также установка нового оборудования (уличных светильников, фотореле, энергосберегающих ламп) | Руб. | 44 000,00 | 44 000,00 |  | 44 000,00 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования

Марксовского муниципального района  Саратовской области на 2024-2026 годы»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района

Саратовской области на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования | Объемы финансирования - всего, тыс. рублей | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Устройство наружного освещения Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» |  | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 300,00 | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Основное мероприятие 1: «Организация освещения улиц и санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий, совершенствование социального пространства Липовского МО». | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 168,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 168,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие: 1 «Предоставление пользователю места для установки светодиодных светильников на опорах ЛЭП в населенных пунктах Липовского МО на условиях аренды» | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 168,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 168,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие: 2 " Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности " | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 132,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 132,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Мероприятие 1: Ремонт и замена осветительного оборудования, вышедшего из строя, а также установка нового оборудования (уличных светильников, фотореле, энергосберегающих ламп) | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 132,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 132,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Иные (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства муниципального дорожного фонда (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |