АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛИПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.02.2016 г. №16

О проведении противопаводковых мероприятий

и мерах по обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод  в 2016 году

Во исполнение Федерального Закона от 21.12.2004 г. № 68- ФЗ « о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - в целях организации и проведения работ по безаварийному пропуску паводковых вод 2016 года, обеспечения бесперебойной работы предприятий, организаций, учреждений, линий электропередач, строений, других сооружений, руководствуясь  Уставом Липовского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Создать паводковую комиссию при администрации Липовского муниципального образования.

- Установить, что решения паводковой комиссии при администрации Липовского  МО  по вопросам обеспечения безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательным для руководителей предприятий, организаций, учреждений на территории Липовского  муниципального образования независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

- Рекомендовать всем предприятиям, организациям, учреждениям, имеющим на балансе сооружения, расположенные на реках, водохранилищах, прудах и других водотоках до начала паводка выполнить  следующий комплекс мероприятий:

-  ремонт водосбросных сооружений перед пропуском  паводковых  вод;

-  очистку оголовок приемных труб гидротехнического сооружения, расчистку и профилировку русел водоотводящих  каналов.

- Составить график дежурства на период прохождения паводковых  вод.

Глава Липовского

муниципального  образования                                                    С.Н.Белов

График дежурства на период паводковых вод

| Паводковый период | Ответственное лицо | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| 08.00-17.00 | Белов С.Н. – глава Липовского МО Захарова Н.В. – гл. специалист Липовского МО Швечихина С.В. – специалист Липовского МО Хоцинская Т.И. – специалист Липовского МО Ткаченко Г.В. – гл.специалист Липовского МО | 6-47-22. 8-927-156-36-58 6-47-16 6-65-23 6-54-42 6-47-16 |
| 17.00-08.00 | Картузова С.В. – гл.специалист Липовского МО Казыева С.А. – специалист Липовского МО Бойко Е.Б. – специалист Липовского МО Богачева Т.П.- и.о.зам.главы Липовского МО Сухова М.В. – специалист Липовского МО | 6-47-16 8-937-050-39-21 8-927-147-55-90 8-927-157-73-40 8-927-913-38-12 |
| Период ЧС | Уахитов А.А. – управляющий ЗАО ПЗ «Мелиоратор» (по согласованию) Карабалинов С.К. – управляющий ЗАО АФ «Волга» (по согласованию) Мухамедзянов С.А. – управляющий ЗАО «Зоринское» (по согласованию) | 6-53-11 6-65-88 6-55-17 |

Глава Липовского

муниципального образования                                             С.Н.Белов

Список  паводковой  комиссии

по  Липовскому  муниципальному  образованию

Председатель  комиссии – Белов С.Н. – глава Липовского муниципального образования

Члены комиссии:

- Захарова Н.В. – главный специалист администрации Липовского МО

- Адаев Р.Р. – участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

- Ткаченко Г.В. – главный специалист администрации Липовского МО

- Кожина Н.В. – главный врач Липовской участковой больницы                      (по согласованию)

- Уахитов А.А. – управляющий ЗАО ПЗ «Мелиоратор» с.Бобово                      (по согласованию)

- Карабалинов К.С. – управляющий ЗАО АФ «Волга» с. Яблоня                       (по согласованию)

- Хоцинская Т.И. – специалист администрации Липовского МО

- Казыева С.А. – специалист администрации Липовского МО

- Мухамедзянов С.А. – управляющий ЗАО «Зоринское»                                   (по согласованию)

- Негода А.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)

- Гайдук А.А. – зам. директора ООО «Агро-С» п.Солнечный                                      (по согласованию)

- Бурлаченко О.В. – специалист Липовского МО

Глава Липовского

муниципального образования                                             С.Н.Белов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Липовского муниципального образования

__________________ С.Н.Белов

ПЛАН

основных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Липовского муниципального образования

в паводковый период 2016 года.

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий в период паводка | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание паводковой комиссии Липовского муниципального образования | 20.02.2016 г. | Глава Липовского МО |  |
| 2. | Создание и подготовка аварийных бригад, ремонт и обслуживание привлекаемой на паводковые мероприятия техники, создание запасов, необходимых материалов ремонтного фонда, ГСМ, согласно предполагаемому объему работ в период подготовки и пропуска паводковых вод | До 20.02.2016 г. | Руководители предприятий, хозяйствующие субъекты |  |
| 3. | Осмотр ГТС, мостов и др. водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения | До 28.02.2016 г. | Паводковая комиссия Липовского МО |  |
| 4. | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов водопропускных труб, насыпей, дорог, водосбросных сооружений | До 28.02.2016 г. | Руководители хозяйств, специалисты администрации |  |
| 5. | Выполнение плана санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний населения в период весеннего паводка | постоянно | Главный врач Липовской участковой больницы, заведующие ФАПами |  |
| 6. | Организация на время паводка круглосуточного дежурства на плотинах, ГТС | В период паводка | Руководители хозяйств, администрация Липовского МО |  |
| 7. | Запрет в период прохождения паводка проезда всех видов транспорта по затопленным местам | Весь период | Паводковая комиссия Липовского МО, участковые уполномоченные полиции |  |
| 8. | Организация санитарной очистки зон возможного подтопления | До 15.03.2016 г. | Руководители хозяйств, администрация Липовского МО |  |
| 9. | Проверка, обеспечение условий, предотвращающих подтопление скотомогильников на территории образования паводковыми водами | В период паводка | Паводковая комиссия, ветеринарные врачи |  |
| 10. | Обследование состояния улиц на предмет возможного скопления талых вод | До 15.03.2013 г. | Паводковая комиссия Липовского МО |  |
| 11. | Заготовка песка, отсыпка грунта у объектов и жилых домов, попадающих в зоны подтопления | До 15.03.2013 г. | Руководители хозяйств |  |
| 12. | Обеспечение пропуска паводковых вод на плотинах с. Липовка | В период паводка | Администрация Липовского МО |  |
| 13. | Обеспечение пропуска паводковых вод на плотинах с. Бобово | В период паводка | Администрация Липовского МО совместно с ЗАО ПЗ «Мелиоратор» |  |
| 14. | Обеспечение пропуска паводковых вод на плотине автотрассы Маркс-пос.им Тельмана у с. Чкаловка, с предусмотрением обводного аварийного сброса воды | В период паводка | Администрация Липовского МО совместно с ЗАО АФ «Волга» и ОАО «Марксовский дорожник» |  |
| 15. | Ремонт плотины в с. Вознесенка, обеспечение пропуска паводковых вод при въезде в село и на шлюзах | В период паводка | Администрация Липовского МО совместно с ОАО «Марксовский дорожник», КФХ Сариев, КФХ Андреев |  |
| 16. | Обеспечение пропуска паводковых вод на плотинах с. Яблоня | В период паводка | Администрация Липовского МО совместно с ЗАО АФ «Волга» |  |
| 17. | Обеспечение пропуска паводковых вод на плотинах с. Заря, при размыве проезжей части плотины на с. Красная Звезда организовать объездную дорогу | В период паводка | Администрация Липовского МО совместно с ЗАО «Зоринское» и ОАО «Марксовский дорожник» |  |
| 18. | Создание запасов товаров первой необходимости и медикаментов на период паводка | До 01.03.2013 г. | Администрация Липовского МО совместно с индивидуальными предпринимателями и главным врачом ЦРБ |  |

Глава Липовского

муниципального образования                                                                                                                                                                  С.Н.Белов