АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛИПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  44 от 03.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации

Липовского муниципального образования

от 24.01.2019 г. № 6 Об утверждении муниципальной программы

«По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального

образования на 2019-2021 годы»

Руководствуясь Уставом Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

| 1. | Внести изменения в постановление администрации Липовского муниципального образования от 24.01.2019 г. № 6 «Об утверждении муниципальной программы «По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального образования на 2019-2021 годы»». - Приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции. |
| --- | --- |
| 2. | Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. |
| 3. | Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Липовского муниципального образования. |
| 4. | Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. |

ИО главы Липовского

муниципального образования					Г.В. Ткаченко

Приложение
к Постановлению администрации
Липовского муниципального образовании

От  03.06.2022 г. № 44

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2021 годы

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа " По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального образования на 2019-2021 годы», далее “Программа”. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Липовского муниципального образования |  |  |  |
| Руководитель Программы | Администрация Липовского муниципального образования |  |  |  |
| Основные разработчики Программы | Администрация Липовского муниципального образования |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Целью программы является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально экологической обстановки в Липовском муниципальном образовании, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития нормативно правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды. |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | - реализация Программы предусматривается в течение 2019 - 2021 годов в три этапа: |  |  |  |
|  | первый этап - 2019 год, |  |  |  |
|  | второй этап - 2020 год, |  |  |  |
|  | третий этап - 2021 год, |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый объем финансового обеспечения Программы – 3 698,5 тыс. рублей. за счет областного бюджета в 2019-2021 годах – 1 219,2 тыс. рублей;; за счет средств местного бюджета в 2019 - 2021 годах – 2 399,3 тыс.рублей; за счет внебюджетных источников: 80,000 тыс. Рублей. в том числе по этапам: |  |  |  |
|  | первый этап (2019 год) – 870,0 тыс. рублей, |  |  |  |
|  | второй этап (2020 год) – 1 394,3 тыс. рублей, |  |  |  |
|  | третий этап (2021 год) – 1 434,2 тыс. рублей, |  |  |  |
| Основные исполнители мероприятий программы | Администрация Липовского муниципального образования; |  |  |  |
| Управление программой | Функции органа управления Программой выполняет администрация Липовского муниципального образования, на заседаниях которой рассматриваются вопросы текущего исполнения Программы, а также текущего планирования мероприятий. |  |  |  |
| Ожидаемый эффект от реализации Программы | Обеспечение сел Липовского муниципального образования на 2019-2021 гг. артезианскими скважинами, ремонт скважин, плотин, водопроводов, установка новых башен, установка насосов, ремонт насосов. |  |  |  |
| Контроль за реализацией Программы | Текущий контроль осуществляет руководитель Программы |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Всего, в том числе: | 3 698,5 | 870,0 | 1 394,3 | 1 434,2 |
| Местный бюджет: | 2 399,3 | 870,0 | 580,4 | 948,9 |
| Областной бюджет | 1 219,2 | 0,0 | 813,9 | 405,3 |
| Внебюджетные источники (прогрозно) | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | Бесперебойное водоснабжение населенных пунктов Липовского муниципального образования питьевой водой. |  |  |  |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методам

Липовское муниципальное образование Марксовского муниципального района  расположено в центральной части Левобережья Саратовской области. Граничит с Зоркинским и Кировским муниципальными образованиями. Административный центр муниципального образования – село Липовка.

Численность населения на территории Липовского МО на 01.01.19 г. – 3218 чел.

Всего в образовании 10 населенных пунктов, из которых большая половина в связи с большим физическим износом водопроводных сетей имеет перебои с водоснабжением.

Ограниченные возможности обеспечения населения питьевой водой с производством комплексной подачи воды не дает в полной мере эффективно решать данную проблему.

- Основная цель и задачи программы

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально экологической обстановки в Липовском муниципальном образовании, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических  и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития нормативно правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

3.Система программных мероприятий

Из проведенного анализа следует, что для успешного выполнения целей и задач муниципальной программы необходимо выполнение следующих мероприятий:

4.  Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2019 - 2021 годы  составляет – 3 698,5 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета в 2019 - 2021 годах – 2 399,3  тыс.рублей.;

за счет областного бюджета в 2019-2021 годах – 1 219,2 тыс. рублей ;

внебюджетные источники (прогрозно) – 80,000 тыс.рублей.

5. Организация управления реализацией программы и контроль

за ходом  ее выполнения

Организация управления муниципальной программой возлагается на администрацию Липовского муниципального  образования. Производство работ по программе будет производиться посредством аукциона, организация которого возлагается на администрацию Липовского муниципального образования. Контроль, за ходом выполнения программы осуществляет администрация Липовского муниципального образования

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценку эффективности проводит администрация Липовского муниципального образования по результатам проведенных мероприятий.

ИО  главы Липовского

муниципального образования					                 Г.В. Ткаченко

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий  муниципальной программы

«По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального образования на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Участник муниципальной программы | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации (год) | Окончания реализации (год) |
| Муниципальная программа «По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального образования на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: 1 Ремонт и содержание артезианских скважин, плотин, водопроводов, установка новых водонапорных башен, установка и ремонт насосов. | Администрация Липовского муниципального образования, | 2019 | 2021 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Проверка (экспертиза) сметной документации на выполнение аварийно-восстановительных работ на сооружении (артезианская скважина), расположенной по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Липовка, примерно в 412 м от жилого дома, находящегося по адресу: с. Липовка, ул. Молодежная, дом 30/1, по направлению на северо-восток, в рамкахпроведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. | Администрация Липовского муниципального образования, | 2019 | 2021 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Выполнение аварийно-восстановительных работ на артезианской скважине, расположенной по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с.Липовка , примерно в 412 м от жилого дома, находящегося по адресу: с. Липовка ,ул.Молодежная, д.30/1, по направлению на северо-восток, в рамках проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. | Администрация Липовского муниципального образования, | 2019 | 2021 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Ремонт водяных насосов для установки их на артезианских скважинах на территории Липовского МО. | Администрация Липовского муниципального образования, | 2019 | 2021 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Корректировка сметной документации по объекту: «Реконструкция сети водопровода в п.им. Тельмана (по ул. Рабочая, ул. Центральная, переулок Лесной) Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области» | Администрация Липовского муниципального образования, | 2019 | 2021 |
| 1.5 | Мероприятие: 5. Замена аварийного участка водопровода в селе Липовка по участку: от дома № 17 «а» до водонапорной башни по улице Рабочая. | Администрация Липовского муниципального образования, | 2019 | 2021 |
| 1.6 | Мероприятие: 6 Замена аварийного участка водопровода в селе Бобово по улице Фрунзе. | Администрация Липовского муниципального образования, | 2020 | 2020 |
| 1.7 | Мероприятие: 7 Проверка (экспертиза) сметной документации на ремонт артезианской скважины в с. Бобово и монтаж водонапорной башни системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | Администрация Липовского муниципального образования | 2020 | 2020 |
| 1.8 | Мероприятие: 8 Разработка проекта организации зон сонитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения с. Яблоня (1 скважина), с. Бобово (1 скважина), пос. Солнечный (1 скважина), с. Красная Звезда (1 скважина), пос. имени Тельмана (1 скважина), с. Заря (1 скважина) Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | Администрация Липовского муниципального образования | 2021 | 2021 |
| 1.9 | Мероприятие: 9 Доставка башни водонапорная Рожновского V=15 кв.м, Саратовская область, Марксовский район, с. Вознесенка | Администрация Липовского муниципального образования | 2021 | 2021 |
| 1.10 | Мероприятие: 10 Проверка (экспертиза) сметной документации на выполнение работ по монтажу водонапорной башни системы Рожновского в с. Вознесенка Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Администрация Липовского муниципального образования | 2021 | 2021 |
| 1.11 | Мероприятие : 11 Приобретение товара для работ по монтажу водонапорной башни системы Рожновского в с. Вознесенка Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Администрация Липовского муниципального образования | 2021 | 2021 |
| 2 | Основное мероприятие: 2 Реализация проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах.. | Администрация Липовского муниципального образования, | 2020 | 2020 |
| 2.1 | Мероприятие: 1 Выполнение работ по ремонту артезианской скважины, расположенной по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с.Бобово , между улицами Фрунзе и Набережная | Администрация Липовского муниципального образования, | 2020 | 2020 |
| 2.2 | Мероприятие: 2 Проведение подготовительных работ и работ по монтажу насосного оборудования скважины, в с. Бобово, Максовского района, Саратовской области, между улицами Фрунзе и Набережная . | Администрация Липовского муниципального образования, | 2020 | 2020 |
| 2.3 | Мероприятие: 3 Изготовка и доставка по адресу с. Заря, Марксовского района, Саратовской области водонапорную башню Рожновского 15 м. куб\ | Администрация Липовского муниципального образования, | 2020 | 2020 |
| 2.4 | Мероприятие: 4 Строительный контроль на ремонт артезианской скважины в с. Бобово и монтаж водонапорной башни системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | Администрация Липовского муниципального образования, | 2020 | 2020 |
| 2.5 | Мероприятие: 5 Монтаж водонапорной башни системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. - Поставка товара для подключения водонапорной башни системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | Администрация Липовского муниципального образования, | 2020 | 2020 |
| 2.6 | Мероприятие: 6 изготовление Башни водонапорной Рожновского V=15 куб. м | Администрация Липовского муниципального образования, | 2021 | 2021 |
| 2.7 | Мероприятие: 7 монтаж водонапорной башни системы Рожновского в с. Вознесенка Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района | Администрация Липовского муниципального образования, | 2021 | 2021 |
| 2.8 | Мероприятие: 8 Строительный контроль на монтаж и установку башни водонапорной Рожновского V=15 куб. м в с. Вознесенка Марксовского муниципального района Саратовской области. | Администрация Липовского муниципального образования, | 2021 | 2021 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального образования на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Муниципальная программа «По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального образования на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка (экспертиза) сметной документации на выполнение аварийно-восстановительных работ на сооружении (артезианская скважина), расположенной по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Липовка, примерно в 412 м от жилого дома, находящегося по адресу: с. Липовка, ул. Молодежная, дом 30/1, по направлению на северо-восток, в рамкахпроведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. | усл. ед | 0 | 1,0 | 0 |
| 2 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на артезианской скважине, расположенной по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с.Липовка , примерно в 412 м от жилого дома, находящегося по адресу: с. Липовка ,ул.Молодежная, д.30/1, по направлению на северо-восток, в рамках проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. | усл. ед | 1,00 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт водяных насосов для установки их на артезианских скважинах на территории Липовского МО | шт. | 4,00 | 2,0 | 7,0 |
| 4 | Корректировка сметной документации по объекту: «Реконструкция сети водопровода в п.им. Тельмана (по ул. Рабочая, ул. Центральная, переулок Лесной) Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области» | усл. ед | 1,00 | 0 | 0 |
| 5 | Замена аварийного участка водопровода в селе Липовка по участку: от дома № 17 «а» до водонапорной башни по улице Рабочая. | метр | 500,00 | 0 | 0 |
| 6 | Замена аварийного участка водопровода в селе Бобово по улице Фрунзе. | метр | 0 | 50,0 | 0 |
| 7 | Проверка (экспертиза) сметной документации на ремонт артезианской скважины в с. Бобово и монтаж водонапорной башни системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | усл. ед | 0 | 1,00 | 0 |
| 8 | Разработка проекта организации зон сонитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения с. Яблоня (1 скважина), с. Бобово (1 скважина), пос. Солнечный (1 скважина), с. Красная Звезда (1 скважина), пос. имени Тельмана (1 скважина), с. Заря (1 скважина) Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | усл. ед | 0 | 0 | 1,0 |
| 9 | Доставка башни водонапорная Рожновского V=15 кв.м, Саратовская область, Марксовский район, с. Вознесенка |  |  |  |  |
| 10 | Проверка (экспертиза) сметной документации на выполнение работ по монтажу водонапорной башни системы Рожновского в с. Вознесенка Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение товара для работ по монтажу водонапорной башни системы Рожновского в с. Вознесенка Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |
| 12 | Выполнение работ по ремонту артезианской скважины, расположенной по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с.Бобово , между улицами Фрунзе и Набережная . | усл. ед | 0 | 1,00 | 0 |
| 13 | Проведение подготовительных работ и работ по монтажу насосного оборудования скважины, в с. Бобово, Максовского района, Саратовской области, между улицами Фрунзе и Набережная. | усл. ед | 0 | 1,00 | 0 |
| 14 | Изготовка и доставка по адресу с. Заря, Марксовского района, Саратовской области водонапорную башню Рожновского 15 м. куб. | усл. ед | 0 | 1,00 | 0 |
| 15 | Строительный контроль на ремонт артезианской скважины в с. Бобово и монтаж водонапорной башни системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | усл. ед | 0 | 1,00 | 0 |
| 16 | - Изготовления основания под водонапорную башню системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. - Поставка товара для подключения водонапорной башни системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | усл. ед | 0 | 1,00 | 0 |
| 17 | Изготовление Башни водонапорной Рожновского V=15 куб. м | усл. ед | 0 | 0 | 1,0 |
| 18 | Монтаж водонапорной башни системы Рожновского в с. Вознесенка Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района | усл. ед | 0 | 0 | 1,0 |
| 19 | Строительный контроль на монтаж и установку башни водонапорной Рожновского V=15 куб. м в с. Вознесенка Марксовского муниципального района Саратовской области. | усл. ед | 0 | 0 | 1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального образования на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, всего, тыс. руб. |  | в том числе по годам реализации программы: руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |
|  | Муниципальная программа «По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального образования на 2019-2021 годы» | Администрация Липовского муниципального образования, | Всего, в том числе: | 3 698,5 |  | 870,0 |  | 1394,3 |  | 1 434,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 399,3 |  | 870,0 |  | 580,4 |  | 948,9 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1 219,2 |  | 0 |  | 813,9 |  | 405,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 80,000 |  | 0 |  | 0 |  | 80,0 |
| 1 | Основное мероприятие: 1 Ремонт и содержание артезианских скважин, плотин, водопроводов, установка новых водонапорных башен, установка и ремонт насосов. | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 1 675,2 | 870,0 |  | 56,3 |  | 748,9 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 675,2 | 870,0 |  | 56,3 |  | 748,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие1. Проверка (экспертиза) сметной документации на выполнение аварийно-восстановительных работ на сооружении (артезианская скважина), расположенной по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Липовка, примерно в 412 м от жилого дома, находящегося по адресу: с. Липовка, ул. Молодежная, дом 30/1, по направлению на северо-восток, в рамкахпроведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 13,500 |  | 3,300 |  | 10,200 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 13,500 |  | 3,300 |  | 10,200 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Выполнение аварийно-восстановительных работ на артезианской скважине, расположенной по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с.Липовка , примерно в 412 м от жилого дома, находящегося по адресу: с. Липовка ,ул.Молодежная, д.30/1, по направлению на северо-восток, в рамках проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 700,0 |  | 700,0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 700,0 |  | 700,0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Ремонт и приобретение водяных насосов для установки их на артезианских скважинах на территории Липовского МО | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 283,660 |  | 62,000 |  | 22,000 |  | 199,660 |
|  |  |  | местный бюджет | 283,660 |  | 62,000 |  | 22,000 |  | 199,660 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Корректировка сметной документации по объекту: «Реконструкция сети водопровода в п.им. Тельмана (по ул. Рабочая, ул. Центральная, переулок Лесной) Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области» | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 29,700 |  | 29,700 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 29,700 |  | 29,700 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 5. Замена аварийного участка водопровода в селе Липовка по участку: от дома № 17 «а» до водонапорной башни по улице Рабочая. | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 75,000 |  | 75,000 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 75,000 |  | 75,000 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 6. Замена аварийного участка водопровода в селе Бобово по улице Фрунзе | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 9,100 | 0 |  | 9,100 |  | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 9,100 | 0 |  | 9,100 |  | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Мероприятие 7. Проверка (экспертиза) сметной документации на ремонт артезианской скважины в с. Бобово и монтаж водонапорной башни системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 15,000 | 0 |  | 15,000 |  | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15,000 | 0 |  | 15,000 |  | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8 | Мероприятие: 8 Разработка проекта организации зон сонитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения с. Яблоня (1 скважина), с. Бобово (1 скважина), пос. Солнечный (1 скважина), с. Красная Звезда (1 скважина), пос. имени Тельмана (1 скважина), с. Заря (1 скважина) Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 215,320 | 0 |  | 0 |  | 215,320 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 215,320 | 0 |  | 0 |  | 215,320 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.9 | Мероприятие: 9 Доставка башни водонапорная Рожновского V=15 кв.м, Саратовская область, Марксовский район, с. Вознесенка | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 36,000 | 0 |  | 0 |  | 36,000 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 36,000 | 0 |  | 0 |  | 36,000 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.10 | Мероприятие: 10 Проверка (экспертиза) сметной документации на выполнение работ по монтажу водонапорной башни системы Рожновского в с. Вознесенка Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 5,000 | 0 |  | 0 |  | 5,000 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5,000 | 0 |  | 0 |  | 5,000 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.11 | Мероприятие: 11 Приобретение товара для работ по монтажу водонапорной башни системы Рожновского в с. Вознесенка Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 292,920 | 0 |  | 0 |  | 292,920 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 292,920 | 0 |  | 0 |  | 292,920 |  |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| 2. | Основное мероприятие: 2 Реализация проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах. |  | Администрация Липовского муниципального образования | Всего, в том числе: | 2 023,236 | 0 | 1 338,000 | 685 236,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | 724,100 | 0 | 524,100 | 200,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1 219,136 | 0 | 813,900 | 405,236 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 2.1 | Мероприятие: 1 Выполнение работ по ремонту артезианской скважины, расположенной по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с.Бобово, между улицами Фрунзе и Набережная | Администрация Липовского муниципального образования |  | Всего, в том числе: | 520,600 | 0 | 520,600 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 520,600 | 0 | 520,600 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие: 2 Проведение подготовительных работ и работ по монтажу насосного оборудования скважины, в с. Бобово, Максовского района, Саратовской области, между улицами Фрунзе и Набережная . | Администрация Липовского муниципального образования |  | Всего, в том числе: | 249,300 | 0 | 249,300 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 249,300 | 0 | 249,300 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие: 3 Изготовка и доставка по адресу с. Заря, Марксовского района, Саратовской области водонапорную башню Рожновского 15 м. куб\ | Администрация Липовского муниципального образования |  | Всего, в том числе: | 277,700 | 0 | 277,700 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 233,700 | 0 | 233,700 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие: 4 Строительный контроль на ремонт артезианской скважины в с. Бобово и монтаж водонапорной башни системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | Администрация Липовского муниципального образования |  | Всего, в том числе: | 23,700 | 0 | 23,700 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 23,700 | 0 | 23,700 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие: 5 - Изготовления основания под водонапорную башню системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. - Поставка товара для подключения водонапорной башни системы Рожновского в с. Заря Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | Администрация Липовского муниципального образования |  | Всего, в том числе: | 234,400 | 0 | 234,400 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 234,400 | 0 | 234,400 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | 32,300 | 0 | 32,300 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 32,300 | 0 | 32,300 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие: 6 Изготовление Башни водонапорной Рожновского V=15 куб. м | Администрация Липовского муниципального образования |  | Всего, в том числе: | 429,000 | 0 | 0 | 429,000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 229,000 | 0 | 0 | 229,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие: 7 Монтаж водонапорной башни системы Рожновского в с. Вознесенка Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района | Администрация Липовского муниципального образования |  | Всего, в том числе: | 249,947 | 0 | 0 | 249,947 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 169,947 | 0 | 0 | 169,947 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 80,000 |  |  | 80,000 |
| 2.8 | Мероприятие: 8 Строительный контроль на монтаж и установку башни водонапорной Рожновского V=15 куб. м в с. Вознесенка Марксовского муниципального района Саратовской области. | Администрация Липовского муниципального образования |  | Всего, в том числе: | 6,289 | 0 | 0 | 6,289 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 6,289 |  |  | 6,289 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |