АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛИПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

от  04.07.2016 г._№  75__

О внесении  изменений в постановление от
21.08.2015 г. № 62  Об утверждении муниципальной  программы

« По обеспечению питьевой водой населения

Липовского муниципального образования на 2016-2018 годы»

В целях повышения эффективности деятельности администрации  Липовского муниципального образования, руководствуясь Уставом Липовского муниципального образования,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу «По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального образования на 2016-2018 годы» следующие изменения:

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. зам. главы администрации

Липовского муниципального образования                                  Г.В. Ткаченко

Приложение

к постановлению администрации Липовского

муниципального образования

от  04.07.2016 г.  № 75

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2016-2018 ГОДЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального образования на 2016-2018 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Постановление администрации Липовского муниципального образования от 15.10.2009 № 23 «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ» |
| Заказчик программы | Администрация Липовского муниципального образования |
| Основные разработчики программы | Администрация Липовского муниципального образования |
| Цель программы | Обеспечение населения Липовского муниципального образования бесперебойным водоснабжением |
| Задачи программы | Капитальный ремонт водозаборной скважины в селе Яблоня Марксовского район Саратовской области |
| Сроки реализации программы | 2016-2018 гг. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Липовского муниципального образования |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 742,0 тыс. руб. (прогнозно) из них: прогноз на 2016 г. – 712,0,0 тыс. руб. из них: местный бюджет — 712,0,0 тыс. руб. прогноз на 2017 г. – 15,0 тыс. руб. из них: местный бюджет — 15,0 тыс. руб. прогноз на 2018 г.- 15,0 тыс.руб. из них: местный бюджет — 15,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | Обеспечение сел Липовского муниципального образования на 2016-2018 гг. артезианскими скважинами, ремонт скважин, плотин, водопроводов, установка новых башен, установка насосов, ремонт насосов. |
| Организация управления реализацией программы и контроль выполнения | Администрация Липовского муниципального образования |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения         программными методами.

Водопроводная сеть Липовского муниципального образования нуждается в ремонте. Это требует принятия эффективных мер. Настоящая программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния водопроводной сети.

Ограниченные возможности обеспечения населения питьевой водой с производством комплексной подачи питьевой воды не дает в полной мере эффективно решать данную программу.

2. Основная цель и задачи программы.

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшения на этой основе состояния здоровья населения и оздоровления социально-экологической обстановки в Липовском муниципальном образовании, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их состояния санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водосточных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоснабжения, а также развития нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды

3. Система программных мероприятий.

Из проверенного анализа для успешного выполнения данной муниципальной программы необходимо выполнить следующее:

| Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов с указанием их месторождения) | Мощность, объем работ (шт.) | Стоимость мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2016год |  |  |
| Основное мероприятие: По обеспечению питьевой водой населения Липовского муниципального образования на 2016-2018 годы. |  |  |
| Замена водопровода трубой ПЭ 80-63*3,6 питьевая SDR 17,6 в селе Липовка: - улица Мелиораторов – 500,00 м. | 1 | 79,0 |
| Поставка Насоса ЭЦВ- 6-6,5-125 (ГМС) для установки на артезианскую скважину в селе Бобово по улице Фрунзе. | 1 | 33,00 |
| Работы по бурению скважины под диаметр обсадной трубы 219 мм., в с. Бобово, Марксовского района Саратовской области. | 1 | 100,00 |
| Работы по монтажу фильтровой колонны диам. 159мм. в с. Бобово , Марксовского района Саратовской области. | 1 | 100,00 |
| Работы по деглинизации и откачки скважины в с. Бобово, Марксовского района Саратовской области. | 1 | 100,00 |
| Работы по монтажу насосного оборудования скважины, в с. Бобово, Марксовского района Саратовской области. | 1 | 100,00 |
| Работы по устройству оголовка скважины , в с. Бобово , Марксовского района Саратовской области. | 1 | 100,00 |
| Работы по ликвидационному тампоножу скважины , в с. Бобово , Марксовского района Саратовской области. | 1 | 100,00 |
| ИТОГО 2016 г. | 8 | 712,0 |
| 2017 год |  |  |
| Поставка Насоса ЭЦВ- 6-10-110 для установки на артезианскую скважину в селе Заря | 1 | 15,0 |
| ИТОГО 2017 г. | 1 | 15,0 |
| 2018 год |  |  |
| Ремонт глубинного насоса ЭЦВ — 6 для установки на артезианскую скважину в селе Заря. | 1 | 15,0 |
| ИТОГО 2018 г. | 1 | 15,0 |

4. Ресурсное обеспечение

| Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| средства местного бюджета (прогноз) | 712,0 | 15,0 | 15,0 |
| ИТОГО | 712,0 | 15,0 | 15,0 |

- Организация управления реализации программы и контроль выполнения.

Организация управления возлагается на администрацию Липовского муниципального образования.

6.  Оценка эффективности от реализации программы.

Обеспечение населения Липовского муниципального образования бесперебойным водоснабжением.

И.о. зам. главы администрации

Липовского муниципального образования                                  Г.В. Ткаченко