АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛИПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2015 г. № 80

Об утверждении  муниципальной  программы

"Социальное развитие  села на  2016 — 2018 годы"

В  целях реализации  Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. №858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года", руководствуясь  постановлением администрации муниципального района от 18.08.2010 года №2301 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации», Уставом Липовского муниципального образования,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  муниципальную  программу «Социальное развитие села на 2016 - 2018  годы», согласно приложению;

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Липовского

муниципального образования                                                           С.Н.Белов

Приложение

к постановлению администрации

Липовского муниципального образования

от  10.09.2015 г. № 80

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

на 2016 — 2018 годы

ЛИПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование программы | Муниципальная программа "Социальное развитие села на 2016 – 2018 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Постановление администрации Липовского муниципального образования от 15.10.2009 № 23 «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ» |
| Заказчик программы | Администрация Липовского муниципального образования |
| Основные разработчики программы | Администрация Липовского муниципального образования |
| Цель программы | Создание благоприятной сферы жизнедеятельности населения Липовского муниципального образования, которая является одной из составляющих комплексного решения проблемы социального развития села. |
| Задачи программы | Реконструкция систем водоснабжения в Липовском муниципальном образовании с применением систем опреснения и водоочистки, улучшение жилищных условий семей. |
| Сроки реализации программы | 2016 — 2018 годы. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация Липовского муниципального образования |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы в 2016-2018 годах составляет 500,0 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: средства местного бюджета (прогнозно)– 500,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемый результат реализации программы | Бесперебойное водоснабжение Липовского муниципального образования водой соответствующей санитарным нормам и стандартам, улучшение жилищных условий семей. |
| Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения | Администрация Липовского муниципального образования |

1.   Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными  методами

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно, при этом большинство локальных водопроводов нуждается в реконструкции и многие в полном восстановлении. В результате сельское население вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Исходя из задач социально-экономической политики муниципального образования на ближайший период  для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

социально-политической остротой проблемы - для устойчивого социально-экономического развития Липовского муниципального образования и эффективного функционирования агропромышленного производства необходима бюджетная поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности с целью активизации человеческого потенциала;

необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства населенных пунктов  Липовского муниципального образования. Без государственной поддержки в современных условиях Липовское  муниципальное  образование  не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ на селе, в удовлетворении основных жизненных потребностей сельского населения.

- Основная цель и задачи программы

Основная цель Программы - создание благоприятной сферы жизнедеятельности  населения Липовского муниципального образования, которая является одной из составляющих комплексного решения проблемы социального развития села.

В связи с ограниченностью средств бюджетов всех уровней поставленные в Программе задачи будут решаться путем формирования условий для создания благоприятного инвестиционного климата в сфере обустройства населенных пунктов  Липовского муниципального образования.

Основные пути решения программных задач:

приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства села;

Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2016-2018 годы.

В рамках Программы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа современного состояния.

Организационное обеспечение включает инвентаризацию объектов, оказание помощи и содействия хозяйствующим субъектам в социальном развитии села. Программа включает в себя развитие водоснабжения.

При разработке мероприятий Программы основное внимание уделено минимизации затрат на их реализацию при одновременной ориентации на достижение максимального социального эффекта.

3. Система программных мероприятий

Из проведенного анализа для успешного выполнения данной муниципальной программы необходимо выполнить следующее:

| Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов с указанием их месторождения) | Мощность, объём работ (шт.) |  | Стоимость мероприятий тыс. руб. |  | Сроки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектные работы для реконструкции уличных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Липовка |  | 1 | 260,0 | 2016 г. |  |  |  |
| ИТОГО за 2016 г.: |  | 1 | 260,0 |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Липовка |  | 5 100 м | 200,0 | 2017г. |  |  |  |
| ИТОГО за 2017 г.: |  | 5 100 м | 200,0 |  |  |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации и газификация зданий администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вознесенка |  | 1 | 40,0 | 2018 г. |  |  |  |
| ИТОГО за 2018 г. |  | 1 | 40,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 500,00 |  |  |  |  |

4.     Ресурсное обеспечение программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при значительной бюджетной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население района.

Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 г. составляет                     500,00 тыс. рублей,

в том числе:

Средства местного бюджета  – 500,0 тыс. рублей;

Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, из фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство.

Первоочередному финансированию подлежат работы на незавершенных строительством объектах, на объектах, находящихся в ветхом и аварийном состоянии

5. Организация управления реализацией программы и контроль

за ходом ее выполнения

Организация управления муниципальной программой возлагается на администрацию Липовского муниципального образования. Контроль за ходом выполнения программы осуществляет глава Липовского муниципального образования.

6. Оценка эффективности реализации программы

Экономическая эффективность от реализации Программы состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе улучшения здоровья сельских жителей, создания в сельской местности благоприятных жилищных условий;

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия. При разработке проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения села уже на стадии проработки их технико-экономического обоснования будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение в жилищно-гражданском строительстве экологически вредных материалов, а использование легких современных конструктивных материалов приведет к снижению энергозатрат на их производство, транспортировку и монтаж.

Глава Липовского

муниципального образования                                                      С.Н.Белов